**Artefatos do Scrum**

Os Artefatos do Scrum representam elementos cruciais que encapsulam trabalho ou valor dentro do contexto do desenvolvimento ágil. São concebidos com o propósito de otimizar a transparência das informações essenciais, fornecendo assim uma base comum para a adaptação por parte de todos os envolvidos. Cada artefato é imbuido com um compromisso específico, visando assegurar que ele forneça informações que incrementem a transparência e sirvam como ponto de referência para medir o progresso.

**Product Backlog**: é uma lista dinâmica e ordenada por níveis de prioridade que contém todas as funcionalidades, requisitos, melhorias e correções necessárias para a evolução do produto. Representa a única fonte de trabalho a ser executado pelo Scrum Team. Os itens contidos no Product Backlog, que são passíveis de serem realizados durante um Sprint, são considerados prontos para seleção durante o evento de Planejamento da Sprint. Esta prontidão é frequentemente alcançada após atividades de refinamento contínuo, onde os itens são detalhados e adaptados para melhor atender às necessidades do produto e às expectativas dos stakeholders.

**Sprint Backlog**: é composto pela Meta da Sprint, pelo conjunto de itens do Product Backlog selecionados para a Sprint e pelo plano de ação para a entrega do Incremento. Funciona como um plano detalhado das atividades a serem realizadas durante a Sprint, elaborado pelos Developers em colaboração com o Product Owner. É atualizado constantemente ao longo da Sprint à medida que mais informações são obtidas e é fundamental para garantir a transparência e o controle do progresso durante o ciclo de desenvolvimento.

**Incremento**: é o resultado tangível do trabalho realizado durante uma Sprint. É um avanço concreto em direção à Meta do Produto, sendo completamente verificado para garantir sua usabilidade e integração com os incrementos anteriores. Cada incremento representa um passo adiante na evolução do produto e é apresentado durante a Revisão da Sprint para validação pelos stakeholders. Para ser considerado parte do incremento, o trabalho deve atender aos critérios estabelecidos na Definição de Pronto, que é uma descrição formal dos padrões de qualidade e completude exigidos para o produto.

Esses compromissos servem como pilares fundamentais do empirismo e dos valores do Scrum, orientando o Scrum Team e seus stakeholders na busca por entregas de valor contínuas e sustentáveis.