**Eventos do Scrum**

Os eventos do Scrum são momentos formais que oferecem oportunidades cruciais para inspeção e adaptação dos artefatos do Scrum, visando a garantir a transparência necessária ao processo. A adesão rigorosa a esses eventos é fundamental para assegurar a eficácia do Scrum como framework ágil. Cada evento é cuidadosamente projetado para criar regularidade e minimizar a necessidade de reuniões adicionais não definidas pelo Scrum.

**Sprint:** período de tempo de duração fixa de um mês ou menos. É a espinha dorsal do Scrum, onde conceitos abstratos são transformados em valor tangível. Iniciando imediatamente após a conclusão de uma Sprint anterior, esse intervalo temporal é essencial para estabelecer consistência e previsibilidade no processo de desenvolvimento. Todas as atividades relacionadas à realização da meta do Produto, incluindo Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective, ocorrem dentro de uma Sprint.

Durante uma Sprint, certas diretrizes devem ser rigorosamente seguidas para garantir sua eficácia:

* Nenhuma mudança deve ser feita que comprometa a meta da Sprint;
* A qualidade do trabalho não deve ser comprometida;
* O Product Backlog deve ser refinado conforme necessário; e,
* O escopo pode ser esclarecido e renegociado com o Product Owner conforme mais informações são adquiridas.

Sprints oferecem previsibilidade ao processo, permitindo a inspeção e adaptação do progresso em direção à meta do Produto pelo menos uma vez por mês. Sprints mais curtos são recomendados para reduzir a complexidade, minimizar riscos e promover ciclos de aprendizagem mais rápidos.

**Sprint Planning**: evento que inaugura a Sprint, definindo o trabalho a ser realizado durante esse período. Esse planejamento colaborativo envolve todo o Scrum Team e é crucial para estabelecer uma compreensão comum dos objetivos e prioridades da Sprint. Durante a Sprint Planning, os seguintes tópicos são abordados:

1. Por que esta Sprint é valiosa?
2. O que pode ser feito nesta Sprint?
3. Como o trabalho escolhido será realizado?

Esses tópicos ajudam a garantir que o Scrum Team esteja alinhado com a meta do Produto e possa selecionar e planejar o trabalho de forma eficaz, garantindo assim o progresso contínuo em direção aos objetivos estabelecidos.

**Daily Scrum**: é uma reunião diária de 15 minutos para o Scrum Team, projetada para inspecionar o progresso em direção à meta da Sprint e ajustar o plano de trabalho conforme necessário. Realizada no mesmo horário e local todos os dias úteis da Sprint, esta reunião promove a comunicação eficaz, identificação rápida de impedimentos e decisões ágeis.

**Sprint Review**: é um evento destinado a inspecionar os resultados da Sprint e determinar os próximos passos. Durante esse evento, o Scrum Team apresenta os resultados do trabalho aos principais stakeholders, promovendo a colaboração e o alinhamento em relação aos objetivos do Produto.

**Sprint Retrospective**: é uma oportunidade para o Scrum Team refletir sobre a última Sprint e identificar maneiras de aumentar a qualidade e eficácia do trabalho realizado. Durante este evento, são discutidos os aspectos positivos e negativos da Sprint anterior, identificando-se oportunidades de melhoria para futuras iterações.